附件1

连江县农村生活污水提升治理领导小组

为全面落实《连江县农村生活污水提升治理五年行动计划（2021-2025年）》，经研究，成立连江县农村生活污水提升治理工作领导小组，组成人员及工作机制如下：

一、领导小组成员

组      长：高双成   县委副书记、县政府代县长

副  组  长：雷发勇   县政府党组成员、副县长提名人选

成      员：蔡晨龙   县政府办副主任

欧阳雪莲 连江生态环境局局长

曾祥德   县住建局局长

陈惠玲   县农业农村局局长

郑德理   县发改局局长

卢  杰   县财政局局长

任庆林   县资源规划局局长

方  霞   县卫健局局长

周  翔   县水利局局长

丁光棋   县文旅局局长

林友玉   县城投公司董事长

各（乡）镇长

二、领导小组工作机制

领导小组建立联席会议制度，连江生态环境局局长欧阳雪莲任召集人。领导小组和联席会议办公室设在连江生态环境局，连江生态环境局局长欧阳雪莲兼任办公室主任，同时成立工作专班，抽调1名副科级领导干部担任工作专班副组长和工作专班办公室主任，工作专班由连江生态环境局、县住建局、县城投公司等人员组成。工作专班办公室负责督促落实领导小组作出的决策部署，了解掌握各地动态情况，定期通报各地工作进展情况，推动试点示范、培育典型，总结推广治理经验和模式，组织开展督查考核和工作成效评估。

领导小组成员因职务变动不再担任成员的，由继任者接任。

附件2

全县农村生活污水提升治理任务汇总表

| 县（市）区 | 提升治理行政村总数 | 总任务数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理类村庄数 |  | 管控类村庄数 | 其中：七类重点村庄数 |
|  |  | 纳入城镇污水管网村庄数 | 建设集中式污水处理设施村庄数 |  |  |
| 连江县 | 199 | 28 | 103 | 68 | 94 |

注：1.治理类村庄是指人口集聚程度高、对尾水排放有严格要求的村庄，主要通过纳入城镇污水处理厂或建设集中式污水处理设施实施治理，确保达标排放。

2.管控类村庄是指人口集聚程度低、对尾水排放要求较低的村庄，主要通过户厕改造三格化粪池实现粪污无害化处理，尾水排入山体、林地、农田消纳，实现管控。

3.完成治理的村庄评估，按《福建省农村生活污水提升治理村庄核查评估管理暂行办法》执行。

4.提升治理村庄不包括城市、乡镇建成区的村（社区）、已拆迁或三年内计划拆迁的村，各地提升治理村数、七类重点村庄数根据村庄实际演变情况动态调整。

5.七类重点村庄：集中式饮用水水源地保护区、水质需进一步稳定的流域控制单位、重要

海湾沿岸、存在黑臭水体、接待旅游人口较多、乡村振兴试点村、两高沿线等环境敏感区域内村庄。

附件3

全县农村生活污水提升治理核查评估各年度任务表（2021-2025年）

| 县（市）区 | 提升治理 行政村总数 | 核查评估任务数（2021-2025年） | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | “十四五”末 治理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连江县 | 199 | 180 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 90% |

注：1.提升治理村庄核查评估按《福建省农村生活污水提升治理村庄核查评估管理暂行办法》执行。

2.县农村生活污水治理领导小组办公室于每年3月底前上报开展年度提升治理核查评估村庄名单及工作方案，10月底前组织乡镇完成自查，11月底前完成县级自评核查，12月底前完成市级终评核查。

附件4

全县农村生活污水提升治理项目表（2021-2025年）（单位：万元）

| 县（市）区 | 2021-2025年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目个数 | 计划投资 | 项目个数 | 计划投资 | 项目个数 | 计划投资 | 项目个数 | 计划投资 | 项目个数 | 计划投资 | 项目个数 | 计划投资 |
| 连江县 | 64 | 9134.9 | 12 | 1042.8 | 13 | 1408.3 | 13 | 2369.3 | 13 | 1865.2 | 13 | 2449.3 |

注：1.农村生活污水提升治理项目可根据实际情况动态调整，调整清单应于每年10月底前由县农村生活污水提升治理领导小组办公室统一上报并入省级项目库，2021年项目资金申报不低于“十四五”总投资30%。

- 项目形成后，由县城投公司统一委托专业化公司编制实施方案或可行性报告，于3月底前上报县农村生活污水治理领导小组办公室。

附件5

全县农村生活污水处理设施正常运行、提升整改、报废数量汇总表

| 县（市）区 | 设施套数 | 正常运行设施套数 | 设施提升整改套数（2021-2023年） |  |  |  |  | 拟报废套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提升整改设施套数 | 2021年12月 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |  |
| 连江县 | 98 | 29 | 57 | / | 19 | 19 | 19 | 12 |

注：（1）正常运行的设施，县农村生活污水治理领导小组办公室应于2021年12月底前委托专业化公司开展社会化运维，设施运维实行以效付费。（2）需提升整改的设施，于2021年12月底前统一委托专业化公司制定“一设施一提升整改”方案，优先将设施提升整改项目列入年度农村污水治理项目，所有提升整改项目在2023年上半年完成，设施改造完成后应列入正常运行名单统一委托专业化公司运维。（3）无法提升改造的设施，于2021年11月底前完成报废。

附件6

全县农村生活污水提升治理重点任务细化分解表

| 主要任务 | 具体要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| （一）编制专项规划 | 1.规划修编。要全面调查分析村庄演变趋势、人口分布、地形地貌、治理现状、治理需求等，开展已建设施及管网“回头看”，统筹供水与排水、城镇与村庄、新建与已建、设施与管网、建设与运维，合理确定治理模式、目标任务，修改完善县域农村生活污水治理规划或方案，核实生活污水提升治理村庄名单和技术路线，完善年度建设项目清单。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县农业农村局、县住建局、县卫健局、县水利局配合 |
|  | 2.规划衔接。农村生活污水治理规划是乡村振兴总体规划的重要组成部分，要充分利用现有工作基础，与乡村振兴规划、国土空间规划、村庄规划、城乡供排水规划、农田水利建设规划、乡村旅游规划等互相衔接，确保布局一致，项目、工程和政策联动。新编或修编相关规划的，要与农村生活污水治理规划有效衔接。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局、县资源规划局、县住建局、县农业农村局（乡村振兴办）、县水利局、县文体旅局按职责分工 |
|  | 3.规划执行。各地要将农村生活污水治理作为国民经济和社会发展规划、乡村振兴规划、乡村建设行动、城乡建设品质提升的实施重点。合理制定各年度计划，实行“一县一规划、一镇一方案、一村（自然村）一设计”，策划生成项目清单，组织做好新建和改造任务。于每年10月底前由县农村生活污水提升治理领导小组办公室统一上报下一年度的农村生活污水治理项目，2021年申报项目投资额要达到“十四五”投资总额的30%以上。项目形成后，县城投公司要尽快组织专业化公司统一编制项目实施方案，项目内容应按“一图、一册、一表”要求细化到自然村，3月底将本年度项目实施方案报市农村生活污水提升治理领导小组办公室。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县发改局、县农业农村局、县住建局、县卫健局等配合 |
| （二）实施精准治理 | 4.合理确定技术路线。根据地形地貌、人口分布、施工条件等，合理选择、灵活组合“纳厂、集中、分散”等技术路线，科学确定设施规模和数量，实施精准治理，力争完成治理的村庄，通过“纳厂、集中、分散”实现处理的总户数占该村庄常住户数90%以上。其中，对位于城镇、园区周边的，要坚持以城带村、以镇（乡）带村、以园区带村，具备纳管条件的优先纳入城镇（含乡镇）、园区污水处理厂统一处理，加快推进城镇（含乡镇）污水管网和服务向周边村庄延伸；对距离城镇较远且人口相对集中的，优先建设集中式污水处理设施；对人口分散或较少的，结合户厕改造建设标准三格化粪池，尾水通过污水管网等就近还林还田。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县住建局、县卫健局县、农业农村局配合 |
|  | 5.优选适用工艺设备。根据处理规模、排放要求，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、集中与分散相结合的方式，优选低成本、低能耗、易维护、高效率的技术工艺设备，防止片面追求“高大上”。鼓励同区域、同类型的村庄技术工艺设备相对统一，减轻后期运维难度。对节假日人口“潮汐”现象明显的地区，应合理设计调节池等处理设施规模，适当扩大容积。对农村经营活动产生的废水要论证其配套污水处理设施的符合性，并对污水预处理、处理、排放等流程进行论证，对无法达到排放要求的，由农业农村局责令整改，限期未整改（或多次发现未达标排放的）由市场监管部门撤销其营业资格。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县住建局、县农业农村局配合 |
|  | 6.鼓励开展资源化利用。鼓励农户利用房前屋后菜园、果园、花园等就近消纳三格化粪池尾水。鼓励高标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水治理相结合，统一规划、一体设计，将集中式污水处理设施尾水回用于绿化、景观、灌溉等，实现农业农村水资源的良性循环。鼓励以县为单位探索污泥处置模式，合理布局污泥集中收集处置中心，开展污泥与秸秆综合利用等。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局、县农业农村局、县住建局、县水利局按职责分工 |
|  | 7.实施存量提升治理。对已开展治理的村庄，按照合理确定的技术路线、适用工艺设备和资源化利用路径，有序分批实施提升治理工程，重点完善设施提升，开展全链条治理。从管网延伸、设施提升、资源化利用、管护机制入手，对标对表，建立问题清单，纳入县域农村生活污水治理规划或方案完成提升改造。县农村生活污水提升治理领导小组办公室于每年3月底前上报开展年度提升治理核查评估村庄名单及工作方案，11月底前组织乡镇完成自查，12月中旬前完成县级自评核查，12月底前完成市级终评核查。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县住建局、县卫健县、农业农村局配合 |
| （三）规范建设运维 | 8.做好前期工作。项目业主要选择经验丰富、有相应资质、熟悉农村情况的设计单位逐村逐户现场踏勘、合理设计。在踏勘、设计过程中，各地要坚持“修复一批、改造一批、新建一批、淘汰一批”，综合考虑修复和改造成本，优先利用已建厂站及管网。以县为单位，逐村确定厂站选址，绘制勘测定界图，统一上报调整用地性质，成熟一批、上报一批。以县为单位，将治理项目整体打包、统一报批相关审批手续，支持采取容缺受理、告知承诺等措施，依法优化项目审批事项。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局、县资源规划局、县发改局、县住建局等按职责分工 |
|  | 9.规范工程建设。各地要坚持“一次建设、长久使用”，精心组织施工、确保工程质量。项目业主对工程质量负责，严格确定选材的质量标准、技术参数和使用范围，污水处理设施及管网等主要建设材料，以县为单位，统一招标采购。建设过程应聘请专业监理单位进行监理。工程质量监管由行业主管部门负责，对违规违法的勘察、设计、施工、监理等单位依法依规进行处罚，其中责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚由颁发该资质证书的机关作出决定。项目业主应及时组织项目工程竣工及环保等验收，可根据建设进度分批、分期组织开展。实行“一项目一档案”，存档备查，县要按一定比例抽验。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局、县住建局按职责分工 |
|  | - 落实日常运维。承担日常运维的单位要成立专班、指派专人，对处理设施及管网进行日常养护、定期巡查。按要求分级分类安装在线监测或监控设施。定期开展水质检测。发现问题要及时妥善处理，确保污水有效收集、设施正常运行、出水水质达标，鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术，开展智慧化管理，实现无人值守、远程监控，提高管理效能、降低运维成本。 - 对经摸排属于正常运行的设施，县农村生活污水提升治理领导小组办公室应于2021年12月底前依法委托专业化公司开展社会化运维，设施运维实行以效付费；对经摸排属于需提升整改的设施，县农村生活污水提升治理领导小组办公室应于2021年12月底前依法委托专业化公司制定“一设施一提升整改方案”，并优先将设施提升整改项目列入年度农村污水治理项目，每年完成提升整改数不低于50%，所有提升整改项目在2023年上半年完成，设施改造完成后应列入正常运行名单统一委托专业化公司运维；对经摸排认定为无法提升改造的设施，各地应于2021年12月底前按资产权属完成固定资产清理报废。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县住建局配合 |
| （四）提升治理水平 | 11.加强协同治理。坚持“规划、设计、建设、运维”统筹考虑，强化部门协作，协同推进农村生活污水治理。农村道路、连片住宅、河道整治、景观工程等镇村项目建设，应同步规划建设农村生活污水处理设施及管网。将农村生活污水治理与农村人居环境综合整治、山水林田湖草系统治理、流域综合治理等捆绑打包、整体治理；与城镇（含乡镇）污水厂网建设有效衔接，加快延伸城镇（含乡镇）污水处理厂管网；与农村户厕改造协同推进，将建设标准三格化粪池、预留化粪池出水口至污水管预留口用地等内容纳入农房建设图集，村庄污水管网优先接纳三格化粪池尾水。 | 各乡镇人民政府负责；县农业农村局、县资源规划局、连江生态环境局、县住建局、县水利局、县交通运输局按职责分工 |
|  | 12.开展试点示范。各地要自主选择一批试点示范，重点探索城乡供排水一体化、工程“设计-建设-运维”一体化、投融资模式、智慧化监管、适用技术工艺等，探索利用分布式能源（光伏+电储能等）降低农村生活污水处理设施用能成本。建立试点动态更新机制，原则上每年组织试点成效评估，并提出试点调整意见。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县农业农村局、县住建局，县水利局配合 |
|  | 13.强化技术支撑。根据“纳厂、集中、分散”三条技术路线和“山区、沿海”不同区位特点，制定出台技术指南、建设指引等。依托行业协会综合评价并推荐适用工艺技术装备。鼓励企业、高校和科研院所开展农村生活污水治理技术和设备研发攻关。各级要通过多种形式，深入基层一线，开展宣传培训、政策宣贯，将相关内容纳入党校、行政学院培训内容。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县农业农村局、县住建局、县文体旅局、县委党校配合 |
| （五）推行社会共治 | 14.加强基层协管力量。推动将农村污水处理设施及管网的日常巡查纳入乡镇综合执法队伍工作范畴，鼓励优化整合河道专管员、国土城建环保协管员、道路协管员、护林员等职责，聘请专职人员，工作经费纳入财政预算。 | 各乡镇人民政府负责；县直相关部门按职责分工 |
|  | 15.发挥村级组织力量。鼓励地方采取以工代赈等方式有序组织当地村民参与项目建设，引导和支持村级组织把爱护农村生活污水治理设施等相关事项纳入村规民约。在村务公开栏公示治理事项，公开举报电话，项目前期应征求村民代表会议意见，项目建设过程应接受群众监督，项目验收阶段应开展群众满意度调查。 | 各乡镇人民政府负责；县农业农村局、连江生态环境局牵头 |
|  | 16.推动各方共同参与。发挥基层战斗堡垒作用，借助党代表、人大代表、政协委员、工青妇组织、当地乡贤、村民代表、农村“五老”（老党员、老干部、老劳模、老退伍军人、老教师）等各类群体力量，结合人大政协监督、绿色家庭创建等，帮助推动项目落地和日常监督，吸引各方人士捐助、认建。利用新闻媒体，加强农村生活污水治理工作的政策解读、案例宣传和问题曝光。 | 各乡镇人民政府负责；县农业农村局、连江生态环境局牵头 |
| （六）强化绩效目标 | 17.创新智慧监管模式。完善农村生活污水治理智慧监管系统，依托福建省生态云平台“绿盈乡村”模块，统一建档落图。分级分类汇聚在线监测监控数据，实现非现场巡查、自动化预警。省、市、县相关管理部门通过系统开展任务调度管理、问题转办督办、整改限时反馈，提高行政效能、减轻行政负担，打通农村生活污水治理监管“最后一公里”。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县农业农村局、县住建局配合 |
|  | 18.建立第三方评估制度。县农村生活污水提升治理领导小组办公室应每年组织常态化开展成效评估、明察暗访、企业信用评价。将设计、建设、运维企业履约情况开展立案调查，按行政处罚法要求上报信用平台，营造诚实守信的农村生活污水治理市场环境。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县发改局、县农业农村局、县住建局配合 |
|  | 19.实行以效付费。坚持厂站与管网、进水浓度与出水水质统筹，将治理成效作为双方签订污水治理合同的约定义务，与建设运维企业合理确定成效考核指标体系，按照管网配套情况、污水收集情况、设施运行情况等，每季度或每半年开展成效考核。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局牵头，县住建局配合 |

附件7

农村生活污水治理改革措施清单

| 序号 | 类别 | 政策及改革措施内容 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设运维 | 配合制定出台农村生活污水处理设施建设与运维指引。 | 连江生态环境局 | 2021年 |
| 2 | 协同推进 | 推动尾水资源利用。鼓励高标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水治理相结合，统一规划、一体设计，实现农业农村水资源的良性循环。 | 各乡镇人民政府负责；连江生态环境局、县农业农村局、县水利局、县住建局等指导 | 持续推进 |
| 3 | 实施模式 | 要加大统筹，平衡收益、协同搭配，捆绑打包项目，以县为单位授予专业公司长期特许经营权，统一负责农村生活污水治理（含厂站及管网）项目“投、建、管、运”，鼓励省内有投融资能力、项目运营能力及相关经验的国有企业与地方合作组建。2021年11月底前确定并上报统一负责农村生活污水处理设施建设和运维的牵头单位和专业化公司。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室、县城投公司 | 2021年 |
|  |  | 推行城乡供排水一体化，将城乡供水、农村生活污水治理、城镇污水处理整体打包依法委托专业公司统一负责建设运维。根据产权及经营权归属，依法依规、分类分步推进农村生活污水处理设施资产整合。2022年全面推行农村生活污水处理设施建管一体化。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室、县城投公司 | 2022年推行 |
|  |  | 实行投资项目资本金制度，项目资本金由市级补助、市县财政安排、专业公司参与方出资、可用于项目资本金的专项债等构成，债务性资金通过银行融资，申请政府性基金、专项债券等方式筹集。 | 县财政局、县发改局、连江生态环境局、县农业农村局（乡村振兴办）、 县城投公司 | 持续推进 |
|  |  | 探索实践生态环境导向的开发模式（EOD模式），推动农村生活污水治理项目与收益较好的城镇污水处理、城乡供水、乡村旅游、现代农业等项目或产业有效融合、一体实施、债贷融资。 | 连江生态环境局、县发改局、县财政局、县农业农村局、县水利局、县文体旅局、县城投公司 | 持续推进 |
| 4 | 收费政策 | 综合考虑污水处理成本、使用者承受能力等因素，合理确定使用者付费标准，稳步推行使用者付费，引导和支持村级组织将收费事项纳入村规民约，有条件的地区鼓励依托供水公司收取污水处理费。建立财政补贴与使用者付费的合理分担机制，对使用者付费一时不能弥补需支付的污水处理服务费的，按照权属责任，县财政予以一定奖补，县政府予以补足。 | 各乡镇人民政府负责； 县发改局、县财政局、 连江生态环境局等指导 | 2023年推行 |
| 5 | 资金保障 政策 | 积极争取中央、省农村环境整治资金，按相应比例统筹安排和使用土地出让收益、市级重点流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范专项资金等涉农、涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。 | 县财政局牵头，县农业农村局（乡村振兴办）、连江生态环境局、县资源规划局、县水利局等配合 | 持续推进 |
| 6 | 优化审批 | 以县为单位，将治理项目整体打包、统一报批相关审批手续，支持采取容缺受理、告知承诺等措施，依法优化项目审批事项。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室、县发改局、连江生态环境局、县资源规划局、县住建局 | 持续推进 |
|  |  | 以县为单位，逐村确定厂站选址，绘制勘测定界图，统一上报调整用地性质，成熟一批、上报一批。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室、县城投公司 | 持续推进 |
| 7 | 用地政策 | 农村生活污水治理项目依法使用国有建设用地或集体建设用地，新增建设用地计划指标按规定分类统筹安排。在乡镇国土空间规划和村庄规划中预留不超过5％的建设用地机动指标，用于农村公共公益设施等项目建设用地需求，并开辟用地审批绿色通道，支持单列审批。 | 县资源规划局 | 持续推进 |
| 8 | 排污权 政策 | 将农村生活污水治理形成的“可监测、可统计、可考核”的主要污染物削减量纳入排污权交易范围。 | 连江生态环境局 | 2021年 |
| 9 | 工作推进 机制 | 实施“一把手”工程，2021年10月底前成立县农村生活污水治理工作领导小组和工作专班推进相关工作。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室、连江生态环境局、县住建局、县城投公司 | 2021年 |
| 10 | 社会共治 | 推动将农村污水处理设施及管网的日常巡查纳入乡镇综合执法队伍工作范畴，鼓励优化整合河道专管员、国土城建环保协管员、道路协管员、护林员等职责，聘请专职人员，工作经费纳入财政预算。 | 各乡镇人民政府 | 2021年 |
|  |  | 设立群众举报平台和举报电话，结合县农村人居办举报平台和生态环境部门信访举报平台，畅通群众信访举报渠道。 | 各乡镇人民政府 | 2021年 |
| 11 | 成效管理 | 创新智慧监管模式，完善农村生活污水治理智慧监管系统；鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术实现设施远程监控。 | 各乡镇人民政府负责； 连江生态环境局指导 | 2022年推行 |
|  |  | 每年委托第三方机构，以县为单位开展绩效评估，加强评估结果应用。推进农村生活污水治理领域信用体系建设。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室 | 持续推进 |
|  |  | 建立以效付费制度，坚持厂站与管网、进水浓度与出水水质统筹，按照管网配套情况、污水收集情况、尾水达标情况等实行以效付费。 | 县农村生活污水提升治理领导小组办公室 | 2021年 |
| 12 | 考核奖惩 | 建立评先挂钩机制，将农村生活污水治理成效与乡村振兴实效考评、生态县（乡）、卫生城市、文明村镇等相关创先评优示范工作挂钩。 | 各相关县直部门 | 持续推进 |
|  |  | 建立资金奖惩机制，县级农村生活污水治理“以奖代补”资金分配向治理任务重、环境敏感区域倾斜，对工作成效显著的给予一定奖励，对治理工作推进不力、绩效目标未完成、预算执行进度慢的乡镇，适当扣减年度补助资金。 | 连江生态环境局 县财政局 | 2021年 |
|  |  | 完善督导考核机制，将农村生活污水治理列为乡村振兴、农村人居环境整治、河湖长制、绿盈乡村约束性指标，加强监督考核。 | 连江生态环境局、县农业农村局（乡村振兴办）、县水利局等按职责分工 | 2021年 |

连江县人民政府办公室 2021年12月2日印发